# Bitácora del Proyecto — PreventKids

Aplicación web para el control y prevención de la obesidad infantil. Registro del desarrollo del backend (API REST) y el frontend (Angular).

# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | PreventKids — prevención de la obesidad infantil |
| Curso | Arquitectura de Aplicaciones Web |
| Repositorio | https://github.com/dazps/PreventKids |
| Tablero Trello | https://trello.com/b/VTjDKYZX/prevenkids |
| Integrantes | Dalí Paredes, Anthony Lara, Denzel Castillo, Rodrigo Ashcallay, Saul Contreras |
| Fecha de entrega | 16/06/2026 |

# 2. Descripción

PreventKids es una plataforma que ayuda a familias y profesionales de la salud a monitorear, prevenir y combatir el sobrepeso en niños y adolescentes. Permite gestionar catálogos (distritos, especialidades, tipos de alerta, etc.), controlar la dieta y la actividad física, ver contenido educativo y realizar consultas por videollamada, integrando APIs externas reales.

# 3. Tecnologías utilizadas

Backend:

Spring Boot 4.0.5, Java 21

PostgreSQL + Spring Data JPA

Spring Security + JWT (login con token)

ModelMapper, SpringDoc OpenAPI (Swagger)

Frontend:

Angular 21 (standalone components, signals, control flow @if/@for)

Angular Material

Formularios reactivos

APIs externas: Open Food Facts, wger, YouTube (IFrame), Jitsi Meet

# 4. Bitácora de actividades

| Fase | Actividad | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Backend) | Modelado y CRUD | Entidades, DTOs, repositorios, servicios y controllers por capas | Hecho |
| Sprint 1 (Backend) | Seguridad JWT | Login, filtro JWT, BCrypt, roles | Hecho |
| Sprint 2 (Backend) | Búsquedas y filtros | buscarPorNombre, buscarPorCategoria, findByArea, buscarPorAtencionVirtual | Hecho |
| Sprint 2 (Backend) | CORS | CorsConfig, cors() en WebSecurityConfig, @CrossOrigin en login | Hecho |
| Sprint 3 (Frontend) | CRUD entidades independientes | Listar / Insertar / Actualizar / Eliminar de 7 entidades | Hecho |
| Sprint 3 (Frontend) | Autenticación | Login y registro con JWT, guard de rutas | Hecho |
| Sprint 3 (Frontend) | Módulos con APIs externas | Dieta, Ejercicios, Videos, Videollamada | Hecho |
| Sprint 3 (Frontend) | Identidad visual | Tema verde salud + turquesa, landing, navegación | Hecho |
| Sprint 3 (Frontend) | Documentación | Tablero Trello con 36 historias de usuario (HU66–HU101) | Hecho |

# 5. Cumplimiento de criterios

| Criterio | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| CRUD de entidades independientes | 7 entidades con CRUD completo en backend y frontend | Cumple |
| Uso de API externa | Open Food Facts, wger, YouTube, Jitsi | Cumple |
| Validaciones | Backend con mensajes en español; frontend con Validators.required / email | Cumple |
| Filtros simples / búsquedas | buscarPorNombre, buscarPorCategoria, findByArea, búsqueda de alimentos | Cumple |
| Configuración CORS | CorsConfig.java + WebSecurityConfig | Cumple |
| Trello / bitácora del frontend | 36 historias con tareas, criterios de aceptación y prioridad | Cumple |
| Liberar rutas en WebSecurityConfig | 7 entidades independientes + login + swagger con permitAll() | Cumple |

# 6. Problemas encontrados y soluciones

| # | Problema | Solución |
| --- | --- | --- |
| 1 | El componente actualizar no cargaba los datos y usaba insert() en vez de update() | Se reordenó ngOnInit, se llamó a init() con patchValue y se corrigió a update() |
| 2 | El endpoint de actualizar de TipoContenido no era uniforme con el resto | Se evaluó, se dejó funcional y se documentó el porqué |
| 3 | La barra de menú se desbordaba con muchos botones | Se agruparon las 7 entidades en un menú 'Gestión' y se rediseñó la navegación |
| 4 | Los enlaces nuevos del menú salían de otro color (no blanco) | Se ajustó la regla CSS para incluir las etiquetas <a> |
| 5 | El formulario de login saltaba al mostrar errores | Animación suave del mensaje y espaciado uniforme |
| 6 | Colores rojos residuales tras cambiar el tema a verde | Reemplazo global de los colores rojos por verde/turquesa |
| 7 | Acentos rotos al crear tarjetas en Trello (Latin-1 de Git Bash) | Envío de los datos como JSON con los acentos escapados a ASCII |
| 8 | alert() de depuración que aparecían en la demo | Se eliminaron del código del frontend |

# 7. APIs externas integradas

| Módulo | API | Uso |
| --- | --- | --- |
| Dieta | Open Food Facts | Buscar alimentos y ver calorías, azúcar y Nutri-Score |
| Actividad física | wger | Lista de ejercicios recomendados |
| Videos | YouTube (IFrame) | Videos educativos sobre quemar grasa y hábitos saludables |
| Videollamada | Jitsi Meet | Consulta en línea con un especialista |

Todas son públicas y no requieren API key.

# 8. Pendientes y recomendaciones

Decidir si las entidades relacionales (/alerta, /api/medicion, /virtualconsultations, etc.) se liberan en WebSecurityConfig o se mantienen protegidas con JWT.

Al desplegar, mover jwt.secret y la contraseña de la base de datos a variables de entorno.

Confirmar/actualizar los IDs de videos de YouTube y las imágenes del landing.

Regenerar el token y el API Secret de Trello (quedaron expuestos durante el desarrollo).

# 9. Evidencias

Código: repositorio en GitHub (rama dali-paredes).

Documentación ágil: tablero Trello con Product Backlog, Sprint 2 y lista frontend (HU66–HU101).

Documentación de API: Swagger UI en /swagger-ui.html.